Ostrołęka, 2017-02-20

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (dalej: OPWiK),

Ul. Kurpiowska 21

07-410 Ostrołęka

NIP : 758-000-03-44

Postępowanie w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia jest prowadzone zgodnie z procedurą rozeznania rynku.

- Tytuł zamówienia:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OPWiK Sp. z o. o. w Ostrołęce przy ul. Kurpiowskiej 21”.

- Opis przedmiotu zamówienia

2.1	Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OPWiK Sp. z o. o. w Ostrołęce przy ul. Kurpiowskiej 21”.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.290 z późn. zm.) w następujących specjalnościach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

Wspólny Słownik Zamówień

71520000-9	Usługi nadzoru budowlanego

71631300-3	Usługi technicznego nadzoru budowlanego

71247000-1	Nadzór nad robotami budowlanymi

Zakres robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór obejmuje:

- 	wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem,

- 	ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,

- 	wymiana stolarki okiennej na aluminiową z szybami zespolonymi,

- 	wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe, ocieplone,

- 	przeprowadzenie innych uzupełniających prac budowlanych,

- 	modernizacja systemu wentylacji z automatyką centrali wentylacyjnej zarządzającą czasem pracy centrali wentylacyjnej,

- 	modernizacja instalacji elektrycznej,

- 	system ochrony odgromowej,

- 	zastosowanie rozwiązań OZE -budowa zestawu ogniw fotowoltaicznych,

- 	modernizacja systemu ogrzewania poprzez gruntowy wymiennik ciepła tzw. pompy ciepła – automatyka maszynowni pompy ciepła,

- 	system właściwego chłodzenia budynku,

- 	wymiana pokrycia dachowego.

Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określony został w dokumentacji projektowej, która stanowi załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

2.3	Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej OPWiK Sp. z o. o. w Ostrołęce poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne i wykorzystanie OZE” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2.4	Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Wymagane warunki realizacji

3.1	Nadzór należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wymaganiami określonymi w dla wykonawców w oparciu o dokumenty:

- 	dokumentację projektową,

-	Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

-	umowę z wykonawcą robót.

3.2	Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmuje w szczególności:

- reprezentowanie Zamawiającego przy wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- ochrona interesów Zamawiającego oraz współdziałanie z nim oraz wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego mając na względzie dotrzymanie postanowień umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych,

- wykonywanie czynności Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach umocowania określonego przez Zamawiającego w umowie oraz zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.290 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

- zapewnienie skuteczności nadzoru inwestorskiego, dokonując w każdym czasie kontroli jakości wykonywanych robót budowlanych zabudowanych materiałów oraz postępu robót nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz materiałów, które nie zostały wyszczególnione w ofercie Wykonawcy robót budowlanych,

- kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego,

- bieżące dokonywanie wpisów w dzienniku budowy podczas każdorazowej wizyty na budowie,

- organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych we wskazanym terminie przez Zamawiającego, jednak nie częściej niż raz w tygodniu.

- bieżąca współpraca z Zamawiającym: udzielanie informacji ustnych i pisemnych o stanie realizacji robót, udostępnianie Zamawiającemu wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy,

- informowanie Zamawiającego o występujących utrudnieniach w realizacji robót oraz zaistniałych opóźnieniach i powodach tych opóźnień,

- kontrolowanie nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa,

- monitoring postępu robót w porównaniu do harmonogramu,

- zatwierdzanie raportów miesięcznych wykonanych robót przygotowanych i przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych,

- sporządzanie protokołów odbioru częściowych robót wraz z ich potwierdzeniem stanowiących załącznik do faktury Wykonawcy Robót Budowlanych,

- nadzór i koordynacja nad pracą zespołu nadzoru oraz informowanie zespołu o sprawach, które mogą mieć wpływ na jego pracę,

- przygotowywanie raportów z postępu robót i pracy nadzoru.

Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu raportów z postępu robót i pracy nadzoru: Miesięcznego i Końcowego. Raporty będą przekazywane Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD (w 1 egzemplarzu) oraz w formie pisemnej (wydruk – w 2 egzemplarzach). Zamawiający, w terminie do 5 dni od daty otrzymania każdego z Raportów, powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o jego przyjęciu lub odrzuceniu z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże we wskazanym terminie żadnych uwag na piśmie do danego Raportu, wówczas dany Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub braków w danym Raporcie, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest je usunąć w terminie 5 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiającego.

Inspektor Nadzoru jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu celem zatwierdzenia Raporty Miesięczne - w terminie do 5 (piątego) dnia miesiąca kalendarzowego następującego po danym miesiącu Robót Budowlanych, a Raport Końcowy - w terminie 7 (siedmiu) dni od zakończenia Robót Budowlanych, tj. końcowego odbioru robót.

Poszczególne okresy sprawozdawcze dla celów sporządzania Raportów rozpoczynają się od dnia wejścia w życie umów na Roboty Budowlane.

Raport Miesięczny jest sprawozdaniem z nadzoru pełnionego przez Inspektora Nadzoru nad realizacją umowy o Roboty Budowlane. Podstawę do jego sporządzenia stanowi Raport miesięczny sporządzony przez Wykonawcę Robót Budowlanych i przekazany Inspektorowi Nadzoru.

Raport Miesięczny będzie obejmować zakres prac zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, którym jest dla pierwszego Raportu Miesięcznego: miesiąc kalendarzowy w którym zostanie zawarta przez Zamawiającego umowa o Roboty, a dla każdego kolejnego Raportu Miesięcznego będzie to kolejny miesiąc kalendarzowy następujący po ostatnim dniu, który obejmował poprzedni Raport Miesięczny.

W Raporcie Miesięcznym winny być uwzględnione roboty zakończone i rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzęt wykonawcy Robót Budowlanych. W Raporcie tym powinny być uwzględnione także wszelkie kwestie, które wchodzą w zakres zadań nadzorowanych przez Inspektora Nadzoru (np. problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu Robót Budowlanych z harmonogramem realizacji, napotkane trudności i przedsięwzięte środki zaradcze lub rekomendacje Inspektora Nadzoru w zakresie takich środków, zmiany umowy o Roboty Budowlane, ew. roszczenia stron umowy o Roboty Budowlane).

Raport Miesięczny – będzie stanowić także rozliczenie Inspektora Nadzoru z bieżącej realizacji Umowy. Raport ten będzie podstawą do wypłaty Wynagrodzenia Inspektorowi Nadzoru z tytułu realizacji Umowy.

Do Raportu Miesięcznego powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki, tj. w szczególności: tabelaryczne zestawienie prezentujące przebieg robót w danym okresie sprawozdawczym, wyniki przeprowadzonych badań jeśli takie były w danym okresie sprawozdawczym.

W Raporcie Końcowym będą zawarte informacje o końcowym wyniku Robót Budowlanych,  zestawienie planów i celów założonych w harmonogramie realizacji Robót Budowlanych oraz porównanie faktycznych osiągnięć w stosunku do tych planów i celów, informację nt. stopnia rzeczywistych wyników w stosunku do założeń zawartych w tym harmonogramie, informacje o problemach napotkanych w trakcie realizacji Robót oraz o sposobach ich rozwiązania.

Raport Końcowy będzie stanowić rozliczenie Inspektora Nadzoru z realizacji Umowy w zakresie sprawowania nadzoru nad Robotami Budowlanymi.

- potwierdzanie usunięcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości,

- w przypadku nieusunięcia wad przez wykonawcę robót, przygotowanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego o wybór wykonawcy zastępczego usunięcia wad (przedmiar robót i kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru,

- uczestnictwo w okresie trwania gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji,

- potwierdzenie gotowości Wykonawcy robót budowlanych do odbiorów wykonanych robót lub odmowy gotowości,

- stosowanie się do innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji nadzorowanego zadania inwestycyjnego,

- prowadzenie dokumentacji fotograficznej z postępu robót w szczególności zakrytych i zanikających oraz przekazanie jej Zamawiającemu wraz z dokumentacja powykonawczą,

- przyjęcie od Wykonawcy nadzorowanych robót budowlanych, dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej przejęcia,

- rozliczenie robót w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia zakończenia robót budowlanych,

- w porozumieniu z Zamawiającym inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych.

- Termin wykonania zamówienia

Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy

Zakończenie – do dnia 30.11.2017 r.

- Warunki stawiane wykonawcom oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, w tym dokumenty potwierdzające ich spełnianie

5.1	Warunkiem przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia na przedmiotowe zamówienie jest wskazanie przez Wykonawcę, że dysponuje /będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi, legitymujących się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na następujące stanowiska:

- Inspektor nadzoru branży sanitarnej - Koordynator, posiadający:

-    uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

-	doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu przynajmniej 2 robotami budowlanymi, polegającymi na budowie/przebudowie/remoncie/modernizacji instalacji sanitarnych       o wartości co najmniej 250.000 zł brutto każda,

b)	Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej, posiadający:

-	uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

-	doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu przynajmniej 2 robotami budowlanymi, polegającymi na wykonaniu termomodernizacji budynku obejmującej ocieplenie ścian zewnętrznych lub/i dachu/stropu oraz wymianę stolarki o wartości co najmniej 200.000 zł  brutto każda,

c)	Inspektor nadzoru branży elektrycznej, posiadający:

-	uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

-	doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu przynajmniej 2 robotami budowlanymi, polegającymi na  wykonaniu instalacji fotowoltaicznych o wartości co najmniej 50.000 zł  brutto każda.

UWAGA :

- Osoby, o których mowa wyżej powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z art. 104 ustawy - Prawo budowlane).

- W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień budowlanych, dopuszcza się odpowiadające im uprawienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.65) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42).

  - W przypadku uzasadnionej konieczności zmiany Inspektora Nadzoru, Wykonawca zapewnia zastępstwo osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nie gorszych, niż Inspektora zastępowanego, przedstawiając Zamawiającemu potwierdzenie jego kwalifikacji i doświadczenia.

  - Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

- Formularz ofertowy (zaleca się złożyć Formularz zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego),

- W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt 5.1, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się o uzupełnienie oferty lub złożenie wyjaśnień.

- Kryteria oceny ofert

6.1	Ocena ofert przez osobę/osoby wyznaczone do przeprowadzenia postępowania dokonana zostanie na podstawie następującego kryterium:

- cena 100 %

Punkty będą przyznawane według wzoru:

C = (najniższa oferowana cena brutto/cena brutto ocenianej oferty) x 100 pkt

  - Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta wykonawcy spełniającego warunki udziału w postepowaniu z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, należy wezwać wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, których ceny nie mogą być wyższe niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.

- Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.03.2017 r. do godziny 12:00

- Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: grzymalaj@opwik.pl

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty za pomocą faksu (nr 29 769 47 36 ) lub w formie pisemnej (na adres Zamawiającego), przy czym oferty złożone po wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu.

- Wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu z wykonawcami

Pan Jacek Grzymała – Główny Specjalista ds. zamówień i zaopatrzenia

Tel. (+48 29) 769-47-44

Tel. Kom. (+48) 694 599 988

(grzymalaj@opwik.pl)

- Warunki płatności

Zamawiający dokona płatności w formie przelewu w terminie 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury na konto wskazane na fakturze.

Podstawą do wypłaty wynagrodzenia Inspektorowi Nadzoru będzie każdorazowo Raport Miesięczny zatwierdzony przez Zamawiającego.

Szczegółowe warunki płatności zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik do umowy.

- Informacje dodatkowe

- Własnoręcznie podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy będzie przyjmowany jedynie w formie nieedytowanej (np. skan, fotokopia, pdf).

- Cena w Formularzu ofertowym powinna być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej OPWiK Sp. z o. o.

- Termin związania ofertą – 30 dni.

- Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres grzymalaj@opwik.pl

- Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.opwik.pl.

- Zamawiający może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia oraz dochodzić od Wykonawcy kary umownej w przypadku nieprzystąpienia do wykonywania obowiązków umownych.

- Niezależnie od uprawnienia do żądania kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

- Załączniki do Zapytania ofertowego

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Wykaz osób

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy

- Załącznik nr 4 – Dokumentacja projektowa określająca szczegółowy zakres nadzorowanych robót.

# Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA ZAMAWIAJĄCY: OSTROŁĘCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIAZACJI SP. Z O. O. Ul. Kurpiowska 21 07-410 Ostrołęka W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego według procedury rozeznania rynku na zadanie pn. Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OPWiK Sp. z o. o. w Ostrołęce przy ul. Kurpiowskiej 21”

DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………………….……… Wykonawca/Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Adres: …………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……………………………………………………………………….. Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: Faks: …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CENA OFERTOWA* Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ* Cena netto (bez podatku VAT) .................................................................... PLN (słownie : .................................................................................... PLN) VAT ….. % tj. .............................................PLN Cena brutto (z podatkiem VAT) ............................................................. PLN (słownie:........................................................................................ PLN *CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym Zapytaniem Ofertowym.

| OŚWIADCZENIA: Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym oraz we wzorze umowy; W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni. |
| --- |
| ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego; |
| SPIS TREŚCI: Integralną część oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| ……………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | ……………………….…………………………………. Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

Załącznik nr 2 – Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę

do realizacji zamówienia

WYKAZ OSÓB,

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania

„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OPWiK Sp. z o. o. w Ostrołęce przy ul. Kurpiowskiej 21”

w imieniu:

| Lp. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów) | Adres (y) Wykonawcy (ów) |
| --- | --- | --- |

oświadczam(y), że dysponuję lub będę dysponował n/w osobami, które skieruję do realizacji zamówienia:

| L.p. | Funkcja w realizacji zamówienia | Imię i nazwisko | Uprawnienia budowlane Nr i opis uprawnień | Doświadczenie opis | Informacje o podstawie dysponowania wykazaną osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

...................................... , dn. ....................................

Podpisano:											................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Projekt umowy

UMOWA Nr .........

zawarta w dniu …………………….. roku pomiędzy:

Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrołęce, ul. Kurpiowska 21, 07-0410 Ostrołęka,

NIP:……………………….., REGON:  ……………………………..

w dalszej treści Umowy zwanym „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………..

a

........................................................................................................................................

z siedzibą w ……………………………….. przy ul. ………………………………………..

REGON …………… NIP ……..……… w dalszej treści Umowy zwanym „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

........................................................................................................................................

§ 1

Podstawa zawarcia umowy i załączniki

1. 	Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania – zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze rozeznania rynku, zgodnie z Procedurami zawierania umów realizowanych w ramach Projektu: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej OPWiK Sp. z o. o. w Ostrołęce poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne i wykorzystanie OZE” stanowiącymi Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7 OPWiK Sp. z o. o. z dnia 03 lutego 2017 r.

2. 	Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

a)	Oferta Wykonawcy z wraz z załącznikami,

b) Zapytanie ofertowe.

§ 2

Przedmiot umowy

            - Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się  do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OPWiK Sp. z o. o. w Ostrołęce przy ul. Kurpiowskiej 21”.

2.	Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej OPWiK Sp. z o. o. w Ostrołęce poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne i wykorzystanie OZE” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

§ 3

Termin realizacji Umowy

Umowa zostaje zawarta na czas do dnia 30.11.2017 r.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Zakres obowiązków Wykonawcy objętych Umową jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w Ofercie, która stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zleconych czynności z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy i praktyki w tym zakresie.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z udostępnioną mu przez Zamawiającego dokumentacją projektową, harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz pozostałymi dokumentami, a także wszelkimi uwarunkowaniami faktycznymi i prawnymi dotyczącymi Robót Budowlanych.

- Wykonawca będzie dokonywał odbioru poszczególnych etapów Robót Budowlanych wyłącznie w przypadku stwierdzenia, że zostały one wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robót Budowlanych a także przepisami prawa.

- Wykonawca dołoży starań, aby Roboty Budowlane zostały wykonane z zachowaniem przepisów prawa, wymaganych norm technicznych i ekologicznych z uwzględnieniem należytej staranności i w sposób gwarantujący pełne zabezpieczenie interesów Zamawiającego.

- Jeżeli w czasie wykonywania Umowy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych robót lub zmian w stosunku do przyjętych rozwiązań w dokumentacji technicznej, Wykonawca zobowiązany będzie do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i dokonania szczegółowej weryfikacji zmienionego zakresu Robót Budowlanych. Decyzję o konieczności wykonania robót dodatkowych podejmie Zamawiający.

- Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności:

- reprezentowanie Zamawiającego przy wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- ochrona interesów Zamawiającego oraz współdziałanie z nim oraz wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego mając na względzie dotrzymanie postanowień umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych,

- wykonywanie czynności Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach umocowania określonego przez Zamawiającego w umowie oraz zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.290 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

- zapewnienie skuteczności nadzoru inwestorskiego, dokonując w każdym czasie kontroli jakości wykonywanych robót budowlanych zabudowanych materiałów oraz postępu robót nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz materiałów, które nie zostały wyszczególnione w ofercie Wykonawcy robót budowlanych,

- kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego,

- bieżące dokonywanie wpisów w dzienniku budowy podczas każdorazowej wizyty na budowie,

- organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych we wskazanym terminie przez Zamawiającego, jednak nie częściej niż raz w tygodniu.

- bieżąca współpraca z Zamawiającym: udzielanie informacji ustnych i pisemnych o stanie realizacji robót, udostępnianie Zamawiającemu wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy,

- informowanie Zamawiającego o występujących utrudnieniach w realizacji robót oraz zaistniałych opóźnieniach i powodach tych opóźnień,

- kontrolowanie nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa,

- monitoring postępu robót w porównaniu do harmonogramu,

- zatwierdzanie raportów miesięcznych wykonanych robót przygotowanych i przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych,

- sporządzanie protokołów odbioru częściowych robót wraz z ich potwierdzeniem stanowiących załącznik do faktury Wykonawcy Robót Budowlanych,

- nadzór i koordynacja nad pracą zespołu nadzoru oraz informowanie zespołu o sprawach, które mogą mieć wpływ na jego pracę,

- potwierdzanie usunięcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości,

- w przypadku nieusunięcia wad przez wykonawcę robót, przygotowanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego o wybór wykonawcy zastępczego usunięcia wad (przedmiar robót i kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru,

- uczestnictwo w okresie trwania gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji,

- potwierdzenie gotowości Wykonawcy robót budowlanych do odbiorów wykonanych robót lub odmowy gotowości,

- stosowanie się do innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji nadzorowanego zadania inwestycyjnego,

- prowadzenie dokumentacji fotograficznej z postępu robót w szczególności zakrytych i zanikających oraz przekazanie jej Zamawiającemu wraz z dokumentacja powykonawczą,

- przyjęcie od Wykonawcy nadzorowanych robót budowlanych, dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej przejęcia,

- rozliczenie robót w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia zakończenia robót budowlanych,

- w porozumieniu z Zamawiającym inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych.

§ 5

Raporty

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu raportów z postępu realizacji Umowy: Miesięcznego i Końcowego.

- Raporty będą sporządzane w języku polskim.

- Raporty będą przekazywane Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD (w 1 egzemplarzu) oraz w formie pisemnej (wydruk – w 2 egzemplarzach).

- Zamawiający, w terminie do 5 dni od daty otrzymania każdego z Raportów, powiadomi pisemnie Wykonawcę o jego przyjęciu lub odrzuceniu z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże we wskazanym terminie żadnych uwag na piśmie do danego Raportu, wówczas dany Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub braków w danym Raporcie, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie 5 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu celem zatwierdzenia Raporty Miesięczne - w terminie do 5 (piątego) dnia miesiąca kalendarzowego następującego po danym miesiącu Robót Budowlanych, a Raport Końcowy - w terminie 7 (siedmiu) dni od zakończenia Robót Budowlanych, tj. końcowego odbioru robót.

- Poszczególne okresy sprawozdawcze dla celów sporządzania Raportów rozpoczynają się od dnia wejścia w życie umów na Roboty Budowlane.

- Raport Miesięczny jest sprawozdaniem z nadzoru pełnionego przez Wykonawcę nad realizacją umowy o Roboty Budowlane. Podstawę do jego sporządzenia stanowi Raport miesięczny sporządzony przez wykonawcę Robót Budowlanych i przekazany Wykonawcy.

- Raport Miesięczny będzie obejmować zakres prac zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, którym jest dla pierwszego Raportu Miesięcznego: miesiąc kalendarzowy, w którym zostanie zawarta przez Zamawiającego umowa o Roboty, a dla każdego kolejnego Raportu Miesięcznego będzie to kolejny miesiąc kalendarzowy następujący po ostatnim dniu, który obejmował poprzedni Raport Miesięczny.

- W Raporcie Miesięcznym winny być uwzględnione roboty zakończone i rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzęt wykonawcy Robót Budowlanych. W Raporcie tym powinny być uwzględnione także wszelkie kwestie, które wchodzą w zakres zadań nadzorowanych przez Wykonawcę (np. problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu Robót Budowlanych z harmonogramem realizacji, napotkane trudności i przedsięwzięte środki zaradcze lub rekomendacje Wykonawcę w zakresie takich środków, zmiany umowy o Roboty Budowlane, ew. roszczenia stron umowy o Roboty Budowlane).

- Do Raportu Miesięcznego powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki, w szczególności: tabelaryczne zestawienie prezentujące przebieg robót w danym okresie sprawozdawczym, wyniki przeprowadzonych badań, jeśli takie były w danym okresie sprawozdawczym.

- W Raporcie Końcowym będą zawarte informacje o końcowym wyniku Robót Budowlanych,  zestawienie planów i celów założonych w harmonogramie realizacji Robót Budowlanych oraz porównanie faktycznych osiągnięć w stosunku do tych planów i celów, informację nt. stopnia rzeczywistych wyników w stosunku do założeń zawartych w tym harmonogramie, informacje o problemach napotkanych w trakcie realizacji Robót oraz o sposobach ich rozwiązania.

- Raport Końcowy będzie stanowić rozliczenie Wykonawcy z realizacji Umowy w zakresie sprawowania nadzoru nad Robotami Budowlanymi.

§ 6

Kontrola Robót

- Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego pisemnie oraz faksem, pocztą elektroniczną albo telefonicznie o istotnych przeszkodach i nieprawidłowościach w Robotach, w szczególności takich, które będą uniemożliwiać ich kontynuowanie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Robót oraz uzyskiwania bezpośrednich informacji co do ich postępu.

- Jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia co do jakości lub terminowości Robót, na Wykonawcy spoczywa obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach w terminie 5 dni od otrzymania uwag.

§ 7

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Z tytułu realizacji Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

……………………………………………… złotych netto, podatek VAT ….% ………………………. złotych

………………………………………………….. złotych brutto, 	(słownie złotych: …………………………………………. )

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy wykonywaniu Umowy.

- Podstawą do wypłaty Wynagrodzenia Wykonawcy będzie każdorazowo Raport Miesięczny zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Zatwierdzenie Raportu przez Zamawiającego upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury. Wysokość faktury będzie proporcjonalna do postępu finansowego Robót Budowlanych wykazanych w Raporcie. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokół odbioru usługi.

- Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia określonego        w § 7 ust. 1 umowy.

- Faktura końcowa w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy zostanie wystawiona po wywiązaniu się wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, zatwierdzeniu Raportu Końcowego i sporządzenia protokołu odbioru usługi.

- Faktury będą realizowane w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.

- Za dzień  zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

Kontakty

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania wykonania Umowy w imieniu Zamawiającego jest p. ………………………., tel.: ........................, tel. kom.: ......................................, faks: ..........................., email: ...........................

- Korespondencja dotycząca realizacji Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie zawierać nazwę i numer Umowy oraz będzie wysłana pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub doręczona osobiście na adresy wymienione poniżej:

Do Zamawiającego:

| Nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Telefon: |  |
| Fax.: |  |
| e-mail: |  |

Do Wykonawcy:

| Nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Telefon: |  |
| Fax.: |  |
| e-mail: |  |

- Wykonawca przy wykonywaniu zleconych mu czynności nie podlega kierownictwu Zamawiającego, jest jednak obowiązany zastosować się do wskazówek Zamawiającego co do sposobu wykonywania Umowy w terminie 5 dni od ich otrzymania, o ile nie są one sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy, postanowieniami umowy o Roboty, oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 9

Inspektorowie Nadzoru Inwestorskiego

- Do realizacji zamówienia Wykonawca skieruje osoby/Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego  wskazanych w ofercie:

- branża budowlana : ……………………………………………, nr upr. …………………………

- branża sanitarna: ……………………………………………….., nr upr. …………………………..

- branża elektryczna: …………………………………………….., nr upr. ……………………………..

- Zmiana którejkolwiek z osób, o której mowa w ust.1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Zapytania Ofertowego.

- Wykonawca może zaproponować zmianę Inspektorów wskazanych w ust.1, informując o tym Zamawiającego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w Zapytaniu Ofertowym dla danego inspektora. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany inspektora, jeżeli uzna, że inspektor nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub współpraca z nim nie układa się właściwie. Żądanie zostanie złożone w formie pisemnej i zawierać będzie uzasadnienie.

- Wykonawca obowiązany jest zmienić inspektora zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym.

- Zmiana któregokolwiek z inspektorów nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

§ 10

Poufność

  - Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje lub dokumenty, niezbędne dla wykonywania Umowy. Dokumenty takie zostaną zwrócone Zamawiającemu najpóźniej w dniu zakończenia Robót, tj. odbioru obiektu.

  - Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z Umową nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę lub zaangażowany przez niego personel bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

  - Wykonawca oraz jego personel nie będą wykorzystywać żadnych powyższych dokumentów i informacji w celach niezwiązanych z wykonywaniem Umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie szkody jakie poniesie Zamawiający z tytułu naruszenia powyższych postanowień o poufności.

§ 11

Kary umowne

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku:

a) 	zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu Raportu (Miesięcznego i Końcowego), poprawieniu ich albo niezastosowaniu się do wskazówek Zamawiającego - w wysokości 0,1% wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

b) 	odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie - w wysokości 20% wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

c) 	rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy - w wysokości 20% wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w  § 7 ust. 1 Umowy.

- Jeżeli łączna suma kar umownych wyniesie ponad 30% wartości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy albo gdy Wykonawca w sposób rażący naruszy obowiązki wynikające z Umowy, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym bądź żądać stosownego obniżenia Wynagrodzenia, o którym mowa w § 7ust. 1 Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku nienależytego pełnienia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 12

Rozwiązanie umowy

Zamawiający może rozwiązać umowę gdy Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez okres 1 miesiąca.

§ 13

Zmiany Umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem poniższych przypadków:

- wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej wykonania Robót pociągających za sobą konieczność zmiany Umowy, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianami w wiedzy technicznej lub

- konieczność wprowadzenia zmian w sposobie realizacji Umowy spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami w wiedzy technicznej;

- zmiany terminu realizacji Robót powodujących konieczność analogicznej zmiany terminu realizacji Umowy;

- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dla przedmiotu Umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4.	W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Integralna część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy;

- Zapytanie ofertowe;

- ...................................

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                       WYKONAWCA  :

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

Dokumentacja projektowa określająca szczegółowy zakres nadzorowanych robót.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OPWiK Sp. z o. o. w Ostrołęce przy ul. Kurpiowskiej 21”.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.290 z późn. zm.) w następujących specjalnościach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

Wspólny Słownik Zamówień

71520000-9	Usługi nadzoru budowlanego

71631300-3	Usługi technicznego nadzoru budowlanego

71247000-1	Nadzór nad robotami budowlanymi

Zakres robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór obejmuje:

- 	wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem,

- 	ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,

- 	wymiana stolarki okiennej na aluminiową z szybami zespolonymi,

- 	wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe, ocieplone,

- 	przeprowadzenie innych uzupełniających prac budowlanych,

- 	modernizacja systemu wentylacji z automatyką centrali wentylacyjnej zarządzającą czasem pracy centrali wentylacyjnej,

- 	modernizacja instalacji elektrycznej,

- 	system ochrony odgromowej,

- 	zastosowanie rozwiązań OZE -budowa zestawu ogniw fotowoltaicznych,

- 	modernizacja systemu ogrzewania poprzez gruntowy wymiennik ciepła tzw. pompy ciepła – automatyka maszynowni pompy ciepła,

- 	system właściwego chłodzenia budynku,

- 	wymiana pokrycia dachowego.

Szczegółowy zakres nadzorowanych robót budowlanych określa załączona dokumentacja projektowa:

- Projekt budowlany – branża budowlana

- STWiORB – branża budowlana

- Projekt techniczny – branża sanitarna

- STWiORB – branża sanitarna

- Projekt budowlany – branża elektryczna

- STWiORB – branża elektryczna

# Footnotes

W przypadku wykonawców występujących wspólnie należy podać nazwy i adresy wszystkich wykonawców